# Mini planning

## Projet : Construisez un site e-commerce

Il s’agit de construire un MVP (Minimal Viable Product) pour un site de e-commerce avec les fonctionnalités :

* Lister les articles
* Voir les détails sur un article
* Ajouter un article au panier d’achat
* Commander et supprimer les articles du panier

## Planning prévisionnel :

* **Semaine 0 :** Session découverte et planification du projet
* **Semaine 1 :** Documentation et prise en main des outils
  + Lire en détails les spécifications du projet
  + Se documenter sur le langage Javascript et suivre les cours liés au projet
  + Apprendre à utiliser **localStorage** pour effectuer le CRUD d’un objet
  + Suivre le cours sur Bootstrap (facultatif)
* **Semaine 2 : Analyse du besoin et conception de la solution**
  + Réaliser les maquettes des pages du site à réaliser
  + Découper le travail en tâches : réalisation des interfaces graphiques, intégration de l’API, etc
  + Tester l’API backend
  + Identifier les fonctions Javascript à développer
  + Rédiger le cahier de test
* **Semaine 3 : Développement du site**
  + Développer la vue listing des produits
  + Intégrer l’API de listing des produits
  + Développer la vue de détail d’un produit
  + Intégrer l’API détail d’un produit
  + Développer l’ajout d’un produit au panier
  + Développer l’interface de commande des produits dans le panier
  + Intégrer l’API de commande des produits
* **Semaine 4 : Pré-soutenance**
  + Réalisation de la pré-soutenance
  + Vérification et correction des livrables
  + Ajustement de la présentation
* **Semaine 5 : Soutenance**
  + Passer la soutenance du projet
  + Commencer à préparer le projet 5